大连职业技术学院基本建设管理办法（颁布稿）

第一章   总 则

第一条  为加强和规范学校基本建设管理，保证学校基本建设工程质量，提高投资效益，依据《中华人民共和国建筑法》、《辽宁省建设工程质量条例》等法律、法规，结合学校实际，制定本办法。

第二条   本办法所称基本建设是指按照学校建设规划经市发改委立项批准的新建、改建、扩建工程建设项目。

第三条   基本建设项目均应按批准的校园总体建设规划实施，按照国家及省、市政府主管部门的规定，履行报批手续，并严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

第二章   项目决策与报批

第四条   学校党委会和校长办公会是学校基本建设的决策机构。基建处是负责学校基本建设项目从立项到竣工保修工作的职能部门。

基建处主要职责是:根据学校事业发展规划，编制校园总体建设规划和学校年度基本建设计划；根据国家基本建设相关法律法规对批准立项的新建、改建、扩建工程项目进行规划、勘测、设计和报批，并负责建设工程项目的施工管理、验收、交付使用、结算及保修工作。

第五条  按照学校事业发展的需要及校园总体建设规划，由基建处提出年度基本建设计划，经学校党委会或校长办公会批准后实施。

第六条   基本建设项目经学校批准后，委托有资质的咨询机构编写项目建议书或可行性研究报告，经校长办公会或党委会批准后报市发改委审批。

第七条   基本建设项目经市发改委批准立项后，按规定进行前期手续报批工作，包括土地、规划、抗震、消防、环保、人防、防雷、市政、供电、通讯等专项报批；基本建设项目经主管部门批准后，严格按批准内容组织施工图设计。

第三章   招标与合同管理

第八条  学校基本建设项目所包括的咨询、勘察、设计、施工、监理、检测以及与工程建设有关的重要材料、设备采购等，依据《大连职业技术学院采购管理办法》执行。

第九条  基本建设项目合同包括工程咨询、勘察、设计、监理、施工、检测、材料与设备采购等各类经济合同，由学校法定代表人代表学校签订。

第十条   基建处负责落实基本建设项目合同，完成合同规定内容。

第四章   施工管理

第十一条  基本建设项目按照项目的性质和类别，委托具有资质的单位进行勘察、设计。学校委托有资质的审查单位或行业主管部门对勘查、设计文件进行审查，未经审查合格的勘查、设计文件不得使用。

第十二条  基本建设项目实行监理制，在施工准备阶段按规定办理工程质量监督手续。

第十三条  基本建设项目开工前，按照国家有关规定向工程所在地建设行政主管部门提出申请，领取施工许可证。

第十四条  基建处在基本建设项目开工前指派基建现场代表，现场代表必须具备相应的业务素质和组织协调能力、项目管理工作经验。现场代表对所负责的工程项目承担明确的责任和义务。

第十五条  基本建设项目的质量管理，按照《建设工程质量管理条例》执行。

第十六条  工程设计变更、签证必须真实，佐证材料齐全，具有可溯性。

第十七条  在基本建设项目管理过程中，所有人员不得以任何理由要求施工单位在施工过程中降低工程施工质量标准。

第六章   资金管理与财务管理

第十八条  学校财务处负责基本建设项目资金管理与财务管理。

第十九条  基本建设项目资金管理与财务管理的基本任务是：贯彻执行国家有关法律法规、方针政策，依法筹集、拨付、使用建设资金，做好基建资金的投资预算、会计核算、财务决算，严格控制建设成本，提高投资效益。

第二十条  基本建设项目资金必须按照规定用于经批准的基本建设项目，专款专用，不得挤占、截留和挪用。

第二十一条  基本建设项目资金按基建程序支付。在基建工程项目尚未列入批准的年度基本建设计划之前，经学校同意后，可支付前期费用。基建工程项目未经批准开工之前，不得支付工程款。

第二十二条  财务人员对各项财务活动实行会计监督。

第七章  竣工验收、决算与保修管理

第二十三条  基建处收到施工单位提交的经监理审批的工程竣工报告后，按照合同内容和《建设工程质量管理条例》，组织勘察、设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

第二十四条  基本建设项目竣工验收合格后交付使用，向学校房屋产权管理部门移交管理权；工程竣工决算后，向资产管理部门办理资产入账手续。

第二十五条  基本建设项目在竣工后3个月内完成竣工结算编制工作，报主管部门审批。

第二十六条  基本建设项目实行质量保修制度。施工单位在提交工程竣工验收报告时，出具质量保修书。质量保修书明确基建工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

第八章   检查与监督

第二十七条  学校纪检监察部门依据国家有关法律法规，加强对学校基本建设工程的监督，在基本建设项目招投标、变更签证、基建材料和设备采购等工作中重点监督、严格管理、注重防范，督促落实廉政建设责任，廉政风险防控工作，公布举报电话、设立信箱，受理对建设项目中违法违纪问题的举报。

第二十八条   学校审计部门依据有关法律法规，对基本建设项目工程结算、财务决算进行审计，对重点项目进行专项审计和跟踪审计。

第九章   信息与档案管理

第二十九条  工程档案是基本建设项目从立项到工程竣工验收所涉及的全部文件和资料，基建处按照工程项目备案要求，及时将工程档案资料整理、汇总后移交档案管理部门归档。

第十章   附 则

第三十条  本办法自公布之日起施行。