大连职业技术学院基本建设工程突发事件

应急预案（颁布稿）

## 第一章  总则

第一条  为遵循预防为主、快速反应的方针，切实做好基本建设工程突发事件的应急处理，确保基建工作安全、稳定、有序开展，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规，结合学校实际，制定本预案。

第二条  本预案适用于学校基本建设工程（以下称基建工程）实施过程中发生的人员伤亡，财产损失、农民工群体事件、危及社会和公众安全的突发事件的预防和应急处置工作。

第三条 按照基建工程特点，突发事件分为：事故灾难类、公共卫生类、社会安全类、自然灾害类。

（一）事故灾难类突发事件。包括煤气中毒、火灾、爆炸、危险物品泄漏污染、物体打击、触电、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌、车辆伤人、校内设施损坏（地下水电管线、架空电线）等突发安全事故。

（二）公共卫生类突发事件。是指发生在施工区域内或施工区域所在地区发生的，可能对生命安全造成危害的重大传染病、群体性不明原因疾病、食物中毒等突发公共卫生事件。

（三）社会安全类突发事件。包括农民工群体上访、劳资纠纷、刑事治安案件以及针对建设项目的各类恐怖袭击事件，重大节假日期间发生的可能引发影响校园和社会稳定的事件等。

（四）自然灾害类突发事件。包括台风、暴雨、冰雪、洪水、地震灾害以及由地震诱发的各种次生灾害等。

## 第二章  应急指挥机构及主要职责

第四条  学校成立大连职业技术学院基建工程突发事件应急指挥小组（以下称基建应急指挥小组），由主管基建的副校长担任组长，副组长为基建处处长，成员为基建处各项目负责人、各科室负责人、各专业甲方代表、监理单位总监、施工总承包单位项目经理等。

基建应急指挥小组下设办公室，办公室设在基建处。

办公室负责承办指挥小组内部事宜、组织协调应急处置工作，并及时向基建应急指挥小组汇报有关情况。

第五条  基建应急指挥小组及其成员应履行以下主要职责：

（一）施工总承包单位应当建立健全安全管理制度，定期检查本单位各项安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患；掌握并及时处理本单位存在的可能引发社会安全事件的问题，防止矛盾激化和事态扩大。

施工总承包单位项目经理负责组织成立所承建项目突发事件应急指挥小组（以下称项目应急指挥小组），项目经理为第一责任人并担任组长，成员应包括建设单位直接发包的专业承包单位项目经理。

项目应急指挥小组应分工明确，职责明晰，按照突发事件分类仔细研究、周密制定应急救援预案，组建应急救援分队，并实行24小时安全值班制度。

（二）监理单位应按照法律、法规、工程建设强制性标准对施工总承包单位的施工组织设计、专项施工方案中编制的安全风险点、危险源进行再辨识。

监理单位应严格审核施工总承包单位的突发事件应急救援预案，跟踪监督检查并提出指导意见。

突发事件发生时，监理单位总监及各专业监理工程师应立刻赶赴事故现场，全力配合基建应急指挥小组开展应急处置工作。

（三）基建处项目负责人与各专业甲方代表应检查落实所负责项目的安全生产保证体系和制度建设，定期对施工总承包单位制定的施工现场安全事故应急救援预案、救援组织建立、救援人员、救援器材和设备的配备、组织演练等情况进行监督检查。

突发事件发生时，项目负责人与各专业甲方代表应第一时间赶赴事故现场，开展应急救援工作。

（四）基建应急指挥小组应坚持预防为主、预防与应急相结合的原则，分析研判基建工程突发事件的应对工作。

（五）基建应急指挥小组应负责突发事件预防、处置的宣传教育和监督检查工作。

（六）发生突发事件时，基建应急指挥小组应立即赶赴事故现场，采取措施控制事态发展，组织开展应急救援和处置工作，控制不良连锁反应，并在规定时限内向学校和政府有关部门进行事故报告。

（七）基建应急指挥小组应配合政府有关部门进行事故调查、分析和处理工作。

## 第三章  应急响应

第六条  突发事件发生后，基建应急指挥小组应立即启动应急预案，并在第一时间向学校、政府有关部门报告事故信息，协调相关单位和抢险资源开展应急救援工作，具体流程如下：

现场第一发现人——现场值班人员——总承包单位项目经理和监理单位总监————基建应急指挥小组——学校——政府有关部门

第七条  基建工程突发事件发生后，施工总承包单位单位必须在第一时间将事故时间、地点、伤亡人数、事故经过、现场采取的措施、事故初步原因等有关情况报基建应急指挥小组，不得缓报、瞒报。当信息内容不清晰或不完整时，应尽快核实。

在救援工作进行中，基建应急小组应及时将救援进展情况以及存在的问题向学校和政府有关部门通报。

信息报告工作应贯穿事故发生、发展、处置和善后恢复的全过程。

第八条  在政府部门到达突发事件现场前，基建应急指挥小组是突发事件先期处置机构，施工总承包单位项目负责人为应急救援一线指挥的第一责任人。施工总承包单位应在基建应急指挥小组的统一指挥下，根据现场情况立即组织开展应急救援。

根据现场实际需要，施工总承包单位先期处置应采取以下措施：

1.立即将危险环境中的施工人员撤离至安全区域；

2.核实事故人员伤亡情况，保护事故现场；

3.根据救援需要立即拨打120、119、110等电话号码，通知相关单位到场救助，确保伤员得到及时救治；

4.向基建应急指挥小组、政府有关部门报告事故准确信息，并随时续报救援进展情况；

5.安排人员到现场周边迎候赶往现场应急救援的人员、车辆和设备；

6.当突发事故造成路面塌陷或高空悬挂危险物等次生灾害和隐患时，应及时安排专人对危险区域进行看护，并进行围挡、隔离、封闭，确定抢险救援工作区域，同时安排人员进行交通疏导，维护现场及周边秩序；

7.调集所属人员和技术力量，在确保绝对安全的前提下，消除影响抢险救援的阻碍和不利因素，并组织开展抢险救援；

8.在不影响一线救援的情况下，适时开展事故原因调查。

根据实际需要，基建应急指挥小组还可采取一切必要措施开展先期处置。各级指挥人员必须坚守事故现场，指定专人维持秩序，疏散人群。应急处置工作中要加强自我保护，采取必要措施，确保行动过程中抢险人员的安全和交通安全。

## 第四章  善后工作

第九条  在开展应急救援的同时，基建应急指挥小组应适时启动善后处置工作。事故善后处置工作由施工总承包单位具体落实，主要包括人员安置、消除社会影响、征用物资归还补偿、逐步恢复正常施工等。救援处置中发生的各种费用、补偿等由施工总承包单位负责解决。

第十条  在事故处置的同时，基建应急指挥小组应适时组织相关人员组成事故调查组，及时进行事故现场保护和证据收集，调查和分析事故发生的原因，及时形成事故总结报告。报告内容应包括：事故发生过程、现场调查结果；相关责任认定；事故处理结果；事故的经验教训；应急救援存在的问题和改进建议等。

## 第五章  群体上访事件

第十一条  若发生农民工群体到校上访事件，除遵循以上应急响应程序外，还应坚持以下工作原则：

（一）基建处项目负责人与相关专业甲方代表应第一时间赶赴现场，接待并劝导上访人员到会议室或其他指定接待场所，疏导分流上访人群；同时，项目负责人应立即上报保卫处、学校办公室。

（二）做好来访接待工作，接待人通过沟通，及时了解掌握相关信息情况。

（三）接待人应迅速向基建应急领导小组报告情况，包括人员情况、来自单位、提出诉求、现场控制情况等，并根据领导小组决定，采取措施。

（四）梳理矛盾的根源，有针对性做好化解工作。若发生不听劝阻、肆意堵门、堵路、强占领导办公室、会议室、推打谩骂接待人员及破坏公共财物等过激行为，接待人员应进行劝阻或教育。经劝阻和教育无效的，应及时联系学校保卫处等相关部门采取现场处置措施。

## 第六章  奖励与责任追究

第十二条  对在处置重大突发事件中有突出贡献的单位和人员，应给予表彰和奖励。
    第十三条  对发生突发事件负有重要责任的单位和人员，以及在处置过程中玩忽职守、贻误工作的人员，应依据国家有关法律、法规追究当事人的责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 第七章  附  则

第十四条  本预案由基建处负责解释。

第十五条  本预案自印发之日起实施。如本预案中相关条款与国家现行法律法规相抵触，则按国家现行法律、法规执行。

第十六条  学校维修改造工程突发事件应急救援参照本办法执行。