大连职业技术学院消防改造项目工程监理

招 标 文 件

招标编号：THGLN20180613

招 标 人：大连职业技术学院

招标代理人：大连腾辉项目管理有限公司

日    期：2018年7月

大连职业技术学院消防改造项目工程监理

投标邀请函

大连腾辉项目管理有限公司受大连职业技术学院的委托，对其消防改造项目工程监理进行公开招标，欢迎具有资格的企业前来报名参加投标。

一、 项目名称：大连职业技术学院消防改造项目工程监理

二、 项目编号：THGLN20180613

三、 招标内容：

1、新建C区消防水池及泵房工程监理；

2、室外消防水电管线铺设工程监理。

四、 采购预算：16.2万元，投标人投标报价超出采购预算的按无效投标处理。

五、 投标人资格要求：

1. 在中华人民共和国境内合法注册，具备独立企业法人资格。

2. 投标人须具有建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级及以上资质（必须在有效期内）；无在处罚期内不良行为记录。

3. 项目总监要求：须具有建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格，无在处罚期内的不良行为记录。

4. 本项目招标不接受联合体投标。

注：1）经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目。

2）截至2018年08月06日，经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）、“信用大连”网站（credit.dl.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。

六、 报名要求：

申请购买招标文件的投标人须携带营业执照副本原件、税务登记证副本原件（三证合一不需提供）、组织机构代码证副本原件（三证合一不需提供）、资质证书副本原件、法定代表人证书（法定代表人本人报名有效）或委托代理人证明（授权书和被授权人身份证）原件、监理工程师证书（项目总监）和以上所有证件相应的加盖公章复印件一套。招标代理人将对投标人进行资格初审（仅限于发售招标文件）。

七、报名及发售文件时间：2018年07月17日至2018年07月24日，每天上09：00-11:30，下午13：30-16：00（节假日、公休日休息）。地点：大连腾辉项目管理有限公司（大连市西岗区春都园7-1（长春路与鞍山路交汇，沈铁龙畔锦城）。

八、招标文件的售价：每套200元人民币，招标文件售后不退；如需邮购请另付60元人民币特快专递费。

九、接受投标文件的时间与地点：2018年08月07日09:00至09:30分（北京时间），大连腾辉项目管理有限公司会议室，届时请供应商法人或授权代表出席开标大会，逾期不予受理。

十、投标文件递交截止时间与地点：2018年08月07日09:30分（北京时间）在大连腾辉项目管理有限公司会议室（地址：大连市西岗区春都园7-1号，沈铁.龙畔锦城）。

十一、招标人：大连职业技术学院

地    址：大连市甘井区夏泊路100号

联 系 人：季老师

联系电话：86402372

十二、 招标代理机构：大连腾辉项目管理有限公司

联 系 人：孟杰、夏程程 电  话：0411－82299090-8007

传    真：0411－82299375   电子邮箱：tenghui_gjx@163.com

地    址：大连市西岗区春都园7-1（长春路与鞍山路交汇，沈铁龙畔锦城)

开户银行帐号：中国民生银行八一路支行  155260101

目    录

第一章   投标须知前附表及投标须知

第二章   合 同 条 款

第三章   工程监理要求

第四章   投标文件格式

第五章   评标细则

第一章   投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 大连职业技术学院消防改造项目工程监理 |
| 2 | 建设地点 | 大连职业技术学院指定地点 |
| 3 | 工作内容 | 对消防改造工程施工质量、进度、投资、安全生产和文明施工、施工技术档案的编制及竣工验收等工作进行监管。 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金。 采购预算:16.2万元（如投标人投标报价超出政府采购预算，按无效投标文件处理）。 |
| 5 | 投标人资质等级要求 | 1. 在中华人民共和国境内合法注册，具备独立企业法人资格。 2. 投标人须具有建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级及以上资质（必须在有效期内）；无在处罚期内不良行为记录。 3. 项目总监要求：须具有建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格，无在处罚期内的不良行为记录。 4. 本项目招标不接受联合体投标。 注：1）经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目。 2）截至2018年08月06日，经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）、“信用大连”网站（credit.dl.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。 |
| 6 | 承包方式 | 合同总价在招标文件及监理合同约定的监理内容（工程内容）风险范围之内不可调整。 |
| 7 | 监理时间要求 | 与施工工期同步。工程完工后，验收合格并交付全部竣工资料，项目竣工手续完成并交付使用，监理任务结束。 中标单位不得以实际开工日期提前、拖后或实际竣工日期提前、拖后向招标人索取任何赔偿。 |
| 8 | 投标 有效期 | 90日历天（从投标文件递交之日算起） |
| 9 | 投 标 保证金 | 投标保证金金额：人民币3200元。 投标保证金采用下列任何一种形式： （1)支票； （2)电汇； （3)汇票； （4)本票； （5)由大连市企业信用担保有限公司出具的政府采购投标担保函，其有效期应超过投标有效期三十（30）天；或 （6)由一家在中华人民共和国境内注册和营业的银行用招标文件提供的格式或招标代理机构接受的其他格式出具的银行保函，其有效期应超过投标有效期三十（30）天。 （7）投标保证金的递交时间及地点：在2018年08月 01 日16：00前到大连腾辉项目管理有限公司财务部递交（北京时间每天09：00—16：00，公休日、节假日除外）外地企业若要汇款，请汇至“户名：大连腾辉项目管理有限公司；开户行：中国民生银行八一路支行 155260101”（无论保证金采用什么形式均以到帐时间为准）。若在规定的截止时间前没有收到任何形式的付款，则视为自动放弃此次投标。 注：大连市企业信用担保有限公司出具的保函适用于投标保证金、履约保证金及银行预付款保函的担保；办理的详细流程请见《大连市政府采购网》通知公告窗口中《关于开展政府采购信用担保工作的通知》。 大连市企业信用担保有限公司联系方式： 地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦48层 电话：（0411）39917759 传真：（0411）39917780 注： （1）投标保证金金额超过2万元的，不施行现金形式的投标保证金返还。 （2）投标人办理投标保证金返还业务时，必须同时向我司返还大连腾辉项目管理有限公司针对该项目开具的保证金收据。如未提供的，投标人必须向我公司开具等额的投标保证金收据。 （3）以到帐时间为准，不接受个人名头汇款,必须明确保证金所属项目名称及编号。 |
| 10 | 答 疑 及 踏勘现场 | 答疑会时间、地点：无 踏勘现场：无 |
| 11 | 投标文件 份数及要求 | 1.投标函件、技术标书、商务标书装订成一册，正本 一 份，副本 五 份； 2.以上投标文件密封在一个封袋中； 其他要求： 1、投标人须按招标文件规定进行密封及标志,若未按规定进行密封及标志，招标人将不承担投标文件错投错放或提前开封以及投标文件被拒绝的责任。 2、封面注明“投标工程名称、投标单位、联系人、联系电话等”。 |
| 12 | 投标文件提交地点及时间 | 收 件 人：大连腾辉项目管理有限公司 地 点: 大连腾辉项目管理有限公司会议室（地址：大连市西岗区春都园7-1号，沈铁.龙畔锦城） 截止时间: 2018年08月07日09:30时 |
| 13 | 开 标 | 开标时间: 2018年08月07日09:30时 地 点: 大连腾辉项目管理有限公司会议室（地址：大连市西岗区春都园7-1号，沈铁.龙畔锦城） |
| 14 | 评标方法 | 评标方法：综合评分法，对通过符合性评审的投标人进行详细量化评审，评标委员会按综合得分由高至低推荐1名中标候选人。 |
| 15 | 投标报价 | 报价方式：投标总价。投标报价文件包含投标总价及工程监理费率时，投标总价为合同价格。合同价格在招标文件及监理合同约定的监理内容（工程内容）风险范围之内不可调整。 其它说明： 1、计价标准：执行《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)的有关规定及市场价格； 2、投标报价不得高于财政采购预算； 3、无投标报价说明或报价的计算过程或结果错误为无效投标文件； 4、投标报价计算过程中（四舍五入）精确到分，投标报价计算结果（四舍五入）精确到元；监理费率计算过程中（四舍五入）精确到小数点后四位数值，监理费率计算结果（四舍五入）精确到小数点后两位数值； 5、投标报价应综合考虑招标范围内全部工程内容的费用，售后服务及不可预见风险费用等； 6、投标报价中应包含监理工程师现场的办公、交通、住宿、检测仪器、通讯等费用。 7、本工程施工监理服务收费的计费基数暂定为491万元，其中：新建C区消防水池及泵房工程为206万元，室外消防水、电管线铺设工程为285万元。 ★注：投标单位需分别报出2个工程的监理费。2个项目监理费率要求一致，否则视为无效投标文件。 |
| 16 | 监理费支付方式 | 新建C区消防水池及泵房工程中标监理服务费支付方式： 无预付款；泵房土建主体工程完工，支付本项目中标监理服务费的30%，项目整体工程竣工验收结束、相关施工及监理工程资料移交至甲方后支付至中标监理服务费的100%（无息）。 室外消防水电管线铺设工程中标监理服务费支付方式： 无预付款；A、B、C三区外线工程竣工验收结束、相关施工及监理工程资料移交至甲方后付清相应区域的监理服务费（无息）（三区对应的监理服务费按照三区各自施工合同额占三区总的施工合同额的比例乘以本项目中标监理服务费进行计算）。 注： 1、每次结算价款前，中标人必须向招标人提供发票，否则，招标人有权拒绝支付。 2、支付监理服务费前甲方需要完成支付程序。 3、“甲方完成支付程序”的含义：甲方支付乙方的合同项下的经费为财政资金性质，按国家有关规定，财政资金的支付必须履行向政府有关部门报批、审批程序。待相关报批、审批程序履行完毕，甲方可按本合同约定向乙方支付合同项下的合同价款。 |
| 17 | 投标报价 风 险 | 1、投标人依据招标文件自行考虑风险因素计算的监理费总价及相关监理费率进行投标报价，一旦中标，投标监理费率将不会因市场变化因素而得到调整。 2、投标报价中应包括实施本项目所有工程监理发生的所有费用。 |
| 18 | 招标文件售 价 | 人民币200元/本，售后不退。 |
| 19 | 代理服务费 | 代理服务费：中标人须向招标代理机构缴纳3000元招标代理服务费，领取中标通知书时一次性付清。 |

投标人须知

- 一、总  则

- （一）项目概述及资金来源

1.本招标项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，实行国内公开招标。

（1）招标人名称： 大连职业技术学院

（2）本次招标的内容为：

1、新建C区消防水池及泵房工程监理；

2、室外消防水电管线铺设工程监理。（详见第三章项目需求及技术要求）

★（3）监理时间要求：与施工工期同步。工程完工后，验收合格并交付全部竣工资料，项目竣工手续完成并交付使用，监理任务结束。

中标单位不得以实际开工日期提前、拖后或实际竣工日期提前、拖后向招标人索取任何赔偿。

（4）服务地点：招标人指定地点

★（5）付款方式：

新建C区消防水池及泵房工程中标监理服务费支付方式：

无预付款；泵房土建主体工程完工，支付本项目中标监理服务费的30%，项目整体工程竣工验收结束、相关施工及监理工程资料移交至甲方后支付至中标监理服务费的100%（无息）。

室外消防水电管线铺设工程中标监理服务费支付方式：

无预付款；A、B、C三区外线工程竣工验收结束、相关施工及监理工程资料移交至甲方后付清相应区域的监理服务费（无息）（三区对应的监理服务费按照三区各自施工合同额占三区总的施工合同额的比例乘以本项目中标监理服务费进行计算）。

注：

1、每次结算价款前，中标人必须向招标人提供发票，否则，招标人有权拒绝支付。

2、支付监理服务费前甲方需要完成支付程序。

3、“甲方完成支付程序”的含义：甲方支付乙方的合同项下的经费为财政资金性质，按国家有关规定，财政资金的支付必须履行向政府有关部门报批、审批程序。待相关报批、审批程序履行完毕，甲方可按本合同约定向乙方支付合同项下的合同价款。

2.资金来源：财政资金。

（二）投标人资格要求

1. 在中华人民共和国境内合法注册，具备独立企业法人资格。

2. 投标人须具有建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级及以上资质（必须在有效期内）；无在处罚期内不良行为记录。

3. 项目总监要求：须具有建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格，无在处罚期内的不良行为记录。

4. 本项目招标不接受联合体投标。

注：1）经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目。

2）截至2018年08月06日，经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）、“信用大连”网站（credit.dl.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。

其他要求：

1.投标人只有在法律和财务上独立，并且与招标人没有隶属关系才可以参与本项目的投标。

2. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

3. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

4.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参与投标；投标人之间不应存在授权关系。如有此类情况，则只接受先报名的投标人。

5.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（三）投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的一切费用，不论投标的结果如何，招标人及招标代理人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（四） 促进中小企业发展

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，符合条件的中小企业，享受政府采购扶持政策。

1.享受政府采购扶持政策的中小企业，应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业的服务。

③提供本企业及所供产品制造企业为中小企业的声明函。

2.中小企业：符合工信部联企业[2011]300号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中小企业划型标准规定的企业。中小企业包括中型企业、小型企业和微型企业。

3.投标人的服务是小微企业服务的，其报价给予一定比例的扣除，其中：小型企业给予6％的扣除，微型企业给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

4.中小企业签订的政府采购合同，履约保证金支付比例为合同金额的5%。

（五）政府采购信用担保

1．为贯彻落实财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号），发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，大连市企业信用担保有限公司可为参加大连市市本级政府采购活动的中小企业提供政府采购信用担保。

2．大连市企业信用担保有限公司提供的政府采购信用担保包括：投标担保、履约担保、预付款担保及银行融资担保。

3．无论投标担保、履约担保、预付款担保、融资担保，只要供应商未履行保函所保证的义务，担保公司即刻履行担保责任。

4．有关政府采购信用担保事宜，供应商可登陆大连市政府采购网（网址：www.ccgp.dl.gov.cn）查阅《关于开展政府采购信用担保工作的通知》（大财采〔2014〕364号），或向大连市企业信用担保有限公司联系咨询，联系方式如下：

地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦48层

电话：（0411）39917759

（六）支持监狱企业发展

根据财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，符合条件的监狱企业，享受政府采购扶持政策。

1.享受政府采购支持的监狱企业，应当同时符合以下条件：

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.投标人投标产品是监狱企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其产品报价给予6％-10％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

（七） 扶持残疾人福利性单位发展

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位，享受政府采购扶持政策。

享受政府采购扶持政策的残疾人福利性单位，应当同时符合以下条件：

1.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）劳动合同或服务协议；

3.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件的劳动意愿的精神残疾人）。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

6.投标人投标产品是残疾人福利性单位制造的，其产品报价给予6％-10％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

- 二、招标文件

- （一）招标文件构成

- 1.招标文件包括：

- 投标邀请函

第一章    投标人须知及前附表

第二章    合同条款及合同格式

第三章    项目需求及技术要求

第四章    投标文件格式

第五章    评分细则

2.投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款、项目任务等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出明确响应，其投标将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按招标文件中的通讯地址，以书面形式（如传真等）及时通知招标代理人，招标代理人将及时以书面形式予以答复，同时将书面答复告知所有购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

（三）招标文件的修改

1.在投标截止时间前，招标代理人依法可主动的或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.招标文件的修改将以书面形式（如传真等）通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应在24小时内但不超过投标的截止时间，以书面形式（如传真等）确认已收到修改文件或加盖单位公章确认收到，否则因此影响投标活动的任何情况由投标人自行承担。

3.为使投标人编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理人将依法延长投标截止时间。

三、投标文件的编制

（一）投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理人就有关投标的所有往来函均应使用中文。

（二）投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 一、投标函格式

- 二、资格证明文件

- 三、投标报价说明

- 四、投标承诺书

- 五、项目总监理工程师承诺

- 六、商务技术条款偏离表

- 七、企业概况

- 1、投标人企业概况

- 2、项目监理机构人员配备情况

- 3、项目监理机构人员配备情况表

- 4、拟承担本项目总监理工程师简历表

- 5、拟承担本项目监理工程师简历表

- 6、近三年（2015年至今）类似工程监理业绩情况一览表（如有）

- 7、拟用于本工程监理的主要检测设备表（如有）

- 8、企业近三年所监理工程获奖情况（如有）

- 9、企业认证（如有）

- 八、监理服务方案

- 九、 投标人需说明的其它问题（如有）

- 注：以上除（如有）外为必须提供的证明资料，缺少任意一项材料符合性审查中的“投标文件完整性符合招标文件实质性要求”项不通过，投标无效。

- （三）投标函

投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式。

（四）证明投标人资格合格的文件

1.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

2.投标人提交的中标后有能力履行合同的资格证明文件应使招标人满意。投标人必须具备履行合同所需的财务能力、技术能力；

3.投标人应按招标文件格式要求填写并提交 “资格证明文件”。

（五）证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

- 1.投标人应提交本项目所有服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

（六）投标保证金

1.投标人应提交3200元人民币作为投标保证金，并作为其投标的一部分。

2.投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失，招标人在因投标人的行为致使其利益受到严重损害时可从投标人的投标保证金中得到补偿。

3. 投标保证金可以是支票、电汇、汇票、银行保函或大连市企业信用担保有限公司出具的保函的一种（投标保证金保函格式见招标文件，支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票）。

4.在开标时，对于未能按要求提交投标保证金的投标人，将被视为非响应性投标予以拒绝。

5.未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内予以退还（无息）。

6.中标人的投标保证金，在中标人按照本招标文件规定签订合同后，五个工作日内予以退还（无息）。

7.投标人有下列情况之一的，投标保证金将被没收：

（1）弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标的；

（2）在投标有效期内撤回其投标文件的；

（3）因中标人过错被废除授标；

（4）中标人未按要求在规定时间内签订合同的；

（5）法律法规规定其他严重损害招标人利益的情形。

- （七）投标有效期

1.所有投标应从投标文件递交之日起，90个日历日计算的投标有效期内有效。

2.在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标代理人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求和答复均应为书面形式（如传真等）。投标人可以拒绝招标代理人的这种要求而不被没收投标保证金。同意延长的投标人不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

（八）投标文件的式样和签署

1. 投标文件应有章节目录，每页都有页码标注。投标文件应采用胶装。投标人应按照招标文件要求，提交投标文件正本1份和副本4份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本” 。当正本和副本不符时，以正本为准。

2.投标人应在投标文件中加盖投标单位的行政公章（加盖投标单位的财务章、投标专用章或其他业务章视为无效投标）。

3.投标文件的正本和所有的副本均使用永不褪色的墨水工整书写或打印。

4.除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改，必须由投标人法定代表人或被授权人签字。

- 四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封和标记

1.投标文件须按以下要求装袋密封：

投标文件正、副本需封装在同一密封袋内。封皮上写明项目名称、招标编号、投标人名称，加盖公章，并注明“开标截止    年    月   日    时前不得开封”字样。

2.如果外层信封未按本招标文件要求封装和标记，招标代理人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理人将予以拒绝，并退给投标人。

3.投标人必须将开标一览表按要求单独封装和标记，并在信封上标明“开标一览表”字样，在递交投标文件时单独递交。开标一览表为投标文件的组成部分，未提供或未按要求提供开标一览表为无效投标。

4、各投标人仅对自己单位投标文件的密封情况检查，检查内容为其投标文件是否被拆封过、内容是否泄露。投标文件密封如存在瑕疵，但不能导致投标文件信息泄露的，视为密封合格。

（二）投标截止时间

1.招标代理人收到投标文件的时间不得迟于“投标邀请函”中规定的开标时间。

2.招标代理人可以通过修改招标文件依法延长投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

（三）迟交的投标文件

招标代理人将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

（四）投标文件的修改和撤回

1.投标人在递交投标文件后、投标截止时间前修改或撤回其投标文件。但这种修改或撤销通知，须在投标截止时间前以书面形式交给招标代理人，该通知须有经正式授权的投标方代理人的签字。

2.投标人的修改或撤回通知书应按本招标文件中“投标文件的密封和标记”规定编制、密封、标记和递交，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

3.在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

- 五、开标与评标

（一）开标

1.招标代理人将在大连腾辉项目管理有限公司会议室进行开标。

2.提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。

3.开标时，招标代理人将会同投标人代表共同检查投标文件是否按招标文件的要求

进行密封和标记并同时在密封检查表上签字确认。

4.开标时，招标代理人将当众宣读投标人名称、是否提交投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容。

5.招标代理人将做开标记录，开标记录包括开标时宣读的全部内容。

（二）评标委员会的组成

1.本项目招标依法组建评标委员会。

2.评标委员会由招标人代表和随机抽取的有关方面的专家组成，其中具有专业经济、技术资格的专家不少于成员总数的2/3。

3.与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

（三）评标过程的保密性

1.公开开标后，直至向中标候选人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

2.在评标过程中，投标人试图影响招标人在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的投标被废除。

（四）投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

（五）投标文件的审查

1.开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算错误，是否提交了投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序。

2.投标文件有下列情况之一的，投标文件无效：

（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（2）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（4）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（6）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（7）投标文件签署情况不符合招标文件实质性要求；

（8）投标文件完整性不符合招标文件实质性要求

（9）对“★”条款未做出实质性响应或者发生重大偏离的；

（10）不按照规定报价、漏项的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）投标文件无投标人法定代表人或者其授权代表签署或盖章的；

（13）投标有效期不满足招标文件要求的；

（14）评标委员会判定投标人涂改证明材料或者提供虚假材料的；

（15）未按招标文件要求提供资格证明文件的；

（16）招标文件规定的投标无效情形的；

（17）未按要求提交投标保证金的；

（18）不符合招标文件中规定的资格要求的；

（19）不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求。

3.在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否明确响应了招标文件的要求。明确响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他明确响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.如果投标文件没有明确响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为明确响应的投标。

5.评标委员会将对确定为明确响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

6.评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

7.评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏差的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

8. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（六）串标

在评审过程中，评标委员会发现投标单位有串通投标行为的，相关投标单位的投标文件作无效投标文件处理，并报送政府采购管理机构依法进行处理。

（七）评标原则及方法：

1.招标文件是评标工作的重要依据。投标人的投标文件必须满足招标文件的各项要求：包括投标文件的有效性、完整性和与招标文件的一致性。

2.评标应严格按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定的评标要求，以及招标文件的要求进行。

3.对所有投标人的评价、评估，都采用相同的程序和标准，遵循公开、公平、公正的原则。

4.本项目的评标办法采用综合评分法，具体评分方法详见附件2。

5.评标委员会将只对确定为明确响应招标文件的投标文件进行评价和比较。

6.评标委员会将按照综合评分法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较与评价。

7.综合评分法是指在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总分得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

8.评标委员会对经过初步评审为合格有效的各投标人的投标文件进行评审后，由各评委独立打分，每人一份评分表，并签名。

9．本项目按综合得分由高至低确定1名中标人。

（八）中标候选人的推荐

1.评标委员会根据评标结果，推荐合格的中标候选人。

2.招标人有权对中标候选人履行合同的能力进行审查确认（包括资质、业绩等），如发现舞弊行为，即依法取消其中标候选人资格。

3.招标代理人将评标情况形成书面评标报告，送至政府采购管理部门审查。

（九）定标

中标的标准

1.评标委员会将推荐得分最高的投标人为中标候选人，招标人将依据评标委员会评审意见确定中标人；

2.具有良好的履行合同的能力和条件；

3.保证质量、保证服务期限，按照招标文件要求提供售后服务。

4. 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

六、授予合同

（一）合同授予标准

招标人应将合同授予被确定为明确响应招标文件要求的，能够圆满地履行合同义务的中标候选人。

（二）资格后审

1.如果招标人认为有必要对中标候选人履行合同能力进行确认，可以进行资格后审，包括实地考察或要求其提供相关证明资料。如果招标人对中标候选人资格后审后认为其无履行合同能力，可以提请评标委员会进行复会审议。

2.上述审查将考虑中标候选人的财务、技术能力并基于中标候选人按规定提供的资格审查的证明文件以及招标人认为必要的和合适的其他资料。

3.如果有必要，招标人可对中标候选人进行技术询问，或对其所选货物、竣工的项目进行实地考察。

4．招标人还可以对中标候选人同类项目有关价格进行考察。如果在质量和服务要求相同的不同项目中，相同的服务价格偏差很大，招标人有权利质疑和询问，并提请评标委员会进行复会审议。

5.如果中标候选人被确认为无能力履行合同，将被取消其中标候选人资格。

6.在中标候选人被确认为无能力履行合同，并被取消其中标人资格的情况下，评标委员会将重新推荐中标候选人或由招标人重新组织采购。

（三）中标通知书

1.招标代理人应当在规定时间内向招标人提交招标、开标、评标、定标过程有关文件资料、评标报告、中标人的投标文件等备案资料，经招标人审查通过后，方可发放“中标通知书”。

2.中标通知书经备案后，招标代理人应当在3个工作日内向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

3.中标公告详见《大连市政府采购网》。

（四）签订合同

1. 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订服务协议。双方不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2. 中标人如不按本投标须知的规定与招标人签订服务协议，则招标人将有充分的理由废除其中标机会，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。出现此种情况，将由评标委员会依序推荐其他候选人为中标人或重新组织采购。

3. 招标人如不按本投标须知规定与中标人签订服务协议给中标人造成损失，应返还中标人投标保证金，超过返还的投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

4. 中标人应当按照服务协议约定履行义务，不得将中标项目服务转让(转包)给他人。

(五)履约保证金（本项目无）

（六）招标代理人服务费

1. 招标代理服务费由中标人支付。

2. 中标人在领取中标通知书时一次性付清中标服务费3000元，具体收费标准见投标人须知前附表；

3.中标服务费缴纳方式：现金、电汇、支票、汇票。

（七）其他注意事项：

1.投标人被视为充分熟悉本招标项目的技术要求及与履行合同有关的一切情况；

2.投标人应遵守我国与政府采购相关的法律、法规及规章条例，不得违反；

3.投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供资料，可能导致投标文件被拒绝。

# 第二章 合 同 条 款

使用建设部、国家工商行政管理局制定的

《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）

（ＧＦ－2012－0202）

建设工程监理合同

（示范文本）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

## 第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：大连职业技术学院消防改造项目工程监理；

2. 工程地点： 大连职业技术学院；

3. 工程规模：见设计       ；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：总投资491万元，其中：新建C区消防水池及泵房工程为206万元，室外消防水、电管线铺设工程为285万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）招标文件（适用于招标工程）；

（6）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

五、项目监理服务费

执行建设工程监理与相关服务收费管理规定(发改价格[2007]670号)取费标准。应符合国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）的有关规定：

监理总服务费：人民币（大写）           ，(¥         元)，

其中：新建C区消防水池及泵房工程监理服务人民币（大写）           ，(¥         元)， 室外消防水电管线铺设工程监理服务费人民币（大写）           ，(¥         元)。

六、监理期限

自     年   月   日（中标通知书注明的开工日期）始，至监理人履行全部监理义务止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付监理服务费。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：大连职业技术学院 。

3. 本合同一式 十二 份，具有同等法律效力，委托人执 六 份，监理人执 四 份，招标代理及备案部门各执一份。

委托人：   （盖章）        监理人：   （盖章）

法定代表人（签字或盖章）： 法定代表人（签字或盖章）：

开户银行：                    开户银行：

账号：                         账号：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

## 第二部分  通用条件

## 1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）招标文件（适用于招标工程）；

（6）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

## 2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

## 3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

## 4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

## 5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

## 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同专用章）_后生效。

法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

## 7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

## 1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用   /      。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：  按通用条件解释顺序执行       。

## 2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括： 见设计                    。

2.1.2 监理工作内容包括：  完成监理工作范围内的工程施工和质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、文明施工、合同和档案信息管理以及委托人和工程承包人等单位的协调工作。详见附录Ａ及招标文件《工程监理要求》。    。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同      。

2.2.2 相关服务依据包括：相关规范。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：     无       。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：

（1）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（2）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（3）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（4）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（5）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（6）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（7）工程施工进度的检查、监督权。

在涉及工程延期  / 天内和（或）金额  /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：   无          。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：竣工验收前将监理管理资料、监理工作记录、竣工验收资料等一式二份报委托人。

2.6 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：  不采用 。

监理人应在本合同终止后  / 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：   不采用    。

## 3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                                  。

3.6 答复

委托人同意在10天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

## 4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝给委托人造成的损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

不采用。

## 5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为：  /  ，汇率为： /  。

5.3 支付酬金

新建C区消防水池及泵房工程中标监理服务费支付方式：无预付款；泵房土建主体工程完工，支付本项目中标监理服务费的30%，项目整体工程竣工验收结束、相关施工及监理工程资料移交至甲方后支付至中标监理服务费的100%（无息）。

室外消防水电管线铺设工程中标监理服务费支付方式：无预付款；A、B、C三区外线工程竣工验收结束、相关施工及监理工程资料移交至甲方后付清相应区域的监理服务费（无息）（三区对应的监理服务费按照三区各自施工合同额占三区总的施工合同额的比例乘以本项目中标监理服务费进行计算）。

注：

1、每次结算价款前，中标人必须向招标人提供发票，否则，招标人有权拒绝支付。

2、支付监理服务费前甲方需要完成支付程序。

3、 “甲方完成支付程序”的含义：甲方支付乙方的合同项下的经费为财政资金性质，按国家有关规定，财政资金的支付必须履行向政府有关部门报批、审批程序。待相关报批、审批程序履行完毕，甲方可按本合同约定向乙方支付合同项下的合同价款。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：    详见通用条件                   。

6.2 变更

6.2.2 不采用。

6.2.3 不采用。

6.2.5 不采用。

6.2.6 不采用。

6.3.2不采用。

## 7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交     /     进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2）  种方式：

（1）提请    仲裁委员会进行仲裁。

（2）向委托人住所地人民法院提起诉讼。

## 8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  / 天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：不采用。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：  /            。

监理人申明的保密事项和期限：   /                 。

第三方申明的保密事项和期限：   /                 。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

/

。

## 9. 补充条款

9.1　违约与赔偿

9.1.1如发生下列任一行为，将视为监理人违约：

1）监理人违反监理合同的规定，将监理服务的任何部分予以分包；

2）合同执行期间，监理机构人员不能胜任本职工作，而监理人又不能按委托人要求及时更换；或监理人在接到委托人的通知后未按规定增派或雇用监理机构人员；

3）监理机构人员严重失职造成重大工程事故或向承包人索贿或谋取私利，在工作期间徇私舞弊，给委托人造成损失；

4）合同执行期间，由于监理工程师未能在合理的时间内，发出进一步工作需要的图纸或指示，造成承包人进度延误或中断施工，致使委托人增加费用支出或工期延误；或由于监理的原因造成监理工程师对承包人所下达的指令不能按期落实，导致进度缓慢，工期延误，工程质量低劣；

5）未经委托人同意，监理人擅自更换主要监理人员，主要监理机构人员擅离岗位；或监理人参加本工程监理工作人员的出勤率较低（监理工作人员的总出勤率低于95%，或每位监理机构人员的出勤率低于85%）造成监理工作不力；

6）监理工程师或监理员对隐蔽工程或工程主要部位施工期间未进行旁站或跟班平行检查；或监理机构在接到承包人要求检查的通知后4小时内未到场且过后又没有进行复检而造成质量问题；或对工程的抽检频率未达到国家相关质量验收规范、规程、标准以及施工合同规定要求，并且不按建设管理单位的指令予以纠正。

7）其他违反国家相关法律、行政法规、部门规章和本监理合同规定的行为。

9.1.2如发生上述任一情况，委托人可视监理人违约的严重程度采取下列措施：

1）更换监理人员的处理措施：

更换项目总监理工程师，收取违约金2万元/人•次；

更换项目各专业监理工程师，收取违约金5000元/人次。

除支付违约金外，监理机构新更换的监理人员必须经过委托人审查、考核通过后方可上任。

2)人员缺岗的违约金：

总监理工程师缺岗，收取违约金1000元/人•天；

专业监理工程师（无论何职务）缺岗，收取违约金500元/人•天。

3)主要监理机构人员（总监、持注册监理证人员）一年内缺岗累计2个月以上（含2个月）的，委托人有权要求监理人更换相应监理机构人员。

4)根据委托人要求，监理人应严格按照经委托人确认的投标文件的承诺派驻现场工作人员。因监理人原因未实际履行的，委托人在向监理人发出书面通知的14天之后可以单方面终止本监理合同，并视情况没收监理人的全部或部分履约保证金。

5)由于监理人原因造成工期延误，每延期一天罚款10000元。

6)监理人未尽到监理责任，导致承包人施工现场出现生产安全事故，监理人按下列标准向委托人承担违约责任并支付违约金：

①一次事故或全年累计造成3人以上（含本数）死亡，或者10人以上（含本数）重伤（包括急性工业中毒），或者1000万元以上（含本数）直接经济损失：监理人必须撤换项目总监理工程师。监理人还应一次或全年累计向委托人支付违约金50万元。并支付项目总监理工程师违约金2万元。

②一次事故或全年累计造成1人以上（含本数）3人以下死亡，或者10人以下重伤（包括急性工业中毒），或者1000万元以下直接经济损失：监理人必须撤换项目总监理工程师。监理人还应一次或全年累计向委托人支付违约金 20万元。并支付项目总监理工程师违约金2万元。

7)监理人在监理巡视检查过程中，发现存在安全事故隐患的，应按照有关规定及时下达书面指令要求承包人进行整改或停止施工。监理人发现安全事故隐患没有及时下达书面指令要求承包人进行整改或停止施工的，监理人应向委托人支付 5万元的违约金。

8) 承包人拒绝按照监理人的要求进行整改或者停止施工的，监理人应及时将情况向委托人报告。监理人没有及时报告，监理人应向委托人支付 5万元的违约金。

9)监理人未尽到监理责任，或与承包人恶意串通、弄虚作假，导致承包人采购的材料不符合国家标准或发包方在技术规范中规定的标准的，监理人应当向委托人支付该批材料总价 0.5%的违约金，或向委托人支付违约金 1万元（以高者为准）。

10)监理人在监理巡视检查过程中，如果发现承包人违法将其承包的全部工程转包给他人或将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人的，监理人应当及时将情况报告给委托人。若监理人发现承包人存在违法转包或分包而未及时报告的，监理人应当向委托人支付违约金2万元。

11)监理人擅自改变安全施工方案、周边管线保护方案、安全技术措施等造成安全事故的，监理人应当赔偿委托人的全部损失，并承担全部的法律责任。

12)监理人应当对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查，未进行审查的，监理人应向委托人支付 1万元的违约金。

13)施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案未经监理人审查签字认可，承包人擅自施工的，监理人应当及时下达工程暂停令，并将情况及时书面报告建设单位。监理人未及时下达工程暂停令并报告的，监理人应向委托人支付5万元的违约金。

14)监理人未尽到监理责任，导致所监理的工程发生工程质量事故时，监理人应当承担相应的监理责任。委托人有权视情况从应当支付给监理人的监理报酬中扣除 5万元作为违约金，并有权根据监理人过错程度扣除监理人的监理报酬以弥补损失。

15)因监理人未尽到监理责任，导致施工现场发生重大安全或质量事故，造成恶劣社会影响，被市级媒体曝光的，监理人还应向委托人支付违约金2万元；被省级媒体曝光的，监理人还应向委托人支付违约金5万元；被国家级媒体曝光的，监理人还应向委托人支付违约金10万元。

即使交纳了违约金，监理人仍应按监理合同规定继续履行本工程施工及缺陷修复过程中的监理服务。

9.1.3因监理人的原因给委托人工程造成损失时，委托人有权在应付给监理人的当期报酬中按照受损部分工程造价的10%予以扣除，直至签约酬金的100%。

9.1.4监理人在投资控制时如计量或计价审核不严，经委托人审查出入较大（误差金额超过实际应计价的10%），委托人有权按审减额的2％从应付给监理人的当期报酬中予以扣除。

9.1.5以上违约金、赔偿金等委托人有权在应付给监理人的当期报酬中予以扣除。当累计扣除金额达到签约酬金的10%时，委托人有权终止监理合同,并追究监理人给委托人所造成的一切损失。

9.2　监理人应在监理服务期内，自费办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。同时，监理人应该尽一切合理的努力，按照委托人的要求对监理人的责任、第三方的责任以及委托人为监理服务提供的财产等办理保险。

9.3委托的工程建设监理所必要的监理人员出外考察，所需的费用监理人自理。

9.4监理人如须另聘专家咨询或协助，在监理服务范围内其费用由监理人承担。

9.5监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。未事先征得委托人书面同意，不得泄漏与本监理业务、本合同及委托人的业务和经营有关的专有或保密资料。

## 附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：

。

A-2 设计阶段：

。

A-3 保修阶段：

。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：完成具体项目相关工作

。

## 附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | 无 |  |  |
| 2. 生活用房 | 无 |  |  |
| 3. 试验用房 | 无 |  |  |
| 4. 样品用房 | 无 |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料（如果有，均采用）

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 | 1 | 开工前 | 复印件 |
| 2. 工程勘察文件 | 1 | 开工前 | 复印件 |
| 3. 工程设计及施工图纸 | 1 | 开工前 | 复印件 |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | 1 | 开工前 | 复印件 |
| 5. 施工许可文件 | 1 | 开工前 | 复印件 |
| 6. 其他文件 | 1 | 开工前 | 复印件 |

第三章 工程监理要求

（一）项目需求

为大连职业技术学院消防改造工程实施监管。

（二）工程建设监理依据

中华人民共和国建设部、国家质量监督检验检疫总局联合发布的、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001及相应配套的专业施工质量验收规范。

1、《中华人民共和国建筑法》。

2、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》国务院第279号令。

3、《中华人民共和国安全生产法》。

4、《建设工程安全生产管理条例》。

5、中华人民共和国建设部、国家质量技术监督局发布的《建设工程监理规范》GB50319-2000。

6、辽宁省地方标准《建筑工程施工质量验收实施细则》DB21/1234-2003。

7、《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）；

8、辽宁省《建筑工程文件编制归档规程》DB21/T1342-2004。

9、辽宁省《建筑工程竣工技术档案编制办法》2001年2月沈阳。

10、辽宁省地方标准《建设工程监理档案编制规程》DB21/T1212-2001。

11、国家、辽宁省、大连市有关工程建设监理法规及规定。

12、国家或辽宁省颁布的定额和取费标准。

13、建设单位与工程参建单位签署的工程施工合同文件。

14、建设单位与监理单位签署的建设工程委托监理合同文件。

15、经有关审批部门批准的设计文件和设计变更。

说明：上述规范、标准、规程仅是本工程建设的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行。

（三）技术要求

1、监理服务范围

主要工作内容：对消防改造工程施工质量、进度、投资、安全生产和文明施工、施工技术档案的编制及竣工验收等工作进行监管。

监理服务范围如下（但不仅限于如下项）：

（1）审查承包商编写的开、竣工申请报告 。

（2）协助业主组织并参加图纸会审及技术交底。

（3）进行施工监理，搞好质量检查和验收，形成检验结果存档。

（4）审查承包商编制的施工组织设计，施工技术方案和进度计划安排，提出修改意见，下达单位工程施工开工令，并监督实施。

（5）审查承包商提出的材料，设备的采购清单和设备配件及所列的数量、规格与质量标准，对不合格产品有权禁止使用。

（6）检查并验收工程使用的辅助材料、物件、设备的规格和质量。

（7）监督检查工程质量、验收签证隐蔽工程和分部分项工程，对分部分项工程量的确认，实行全过程监理。

（8）主持协商业主和设计单位或承包商提出的设计变更（申请），对工程造价和工期有影响的变更事先应取得业主的同意。

（9）掌握工程的实际进度，对进度滞后的原因进行分析，提出赶工措施，上报业主并督促承包商实施。

（10）检查验收隐蔽工程和分部分项工程的工程质量。

（11）核查承包商完成的工程量，对已完成工程并达到相应质量要求，签署工程过程付款凭证。

（12）监督管理工程施工合同的履行，调解合同双方的争议，协调工地各方的关系，正确处理索赔事项。

（13）监督承包商搞好安全生产和施工现场管理，做到安全、文明施工；

（14）参与工程质量事故的处理，监督事故处理方案的执行。

（15）督促、审查承包商按工程进度整理施工文件，确保承包商整理的工程技术档案资料及时、准确、真实、完整。

（16）参加工程竣工验收。

（17）监理资料的整理： 编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等。合同完成时交给建设单位。

2、施工质量目标

达到国家施工质量验收合格标准。

3、监理时间要求

监理时间要求： 与施工工期同步。工程完工后，验收合格并交付全部竣工资料，项目竣工手续完成并交付使用，监理任务结束。

中标单位不得以实际开工日期提前、拖后或实际竣工日期提前、拖后向招标人索取任何赔偿。

4、监理要求

（1）监理单位必须严格按照国家有关建设规定进行监理。

（2）监理单位对工程所用的大宗材料和主要、重要材料的检测试验必须与施工单位同步，并独立进行，不得使用施工单位的任何检测资料和测试设备。

（3）项目的监理负责人（项目总监）须具有建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格证书。

（4）监理单位不得与承担本工程的设计单位、施工承包人及材料、设备供应商发生经济利益关系。

（5）其他

① 投标人自行解决交通、就餐、办公用品及监理所需的用具及器材。

② 投标人必须认真按照监理大纲及监理合同的要求履行职责，保证对工程质量的及时监控；施工过程中通过招标人专业工程师的按比例抽查，量化对监理工作的质量评估。监理工程师对分项（或分批）工程验收后，招标人复验合格率应达到100%。

对工程施工质量要全程控制，所有隐蔽工程必须全部现场验查后签字确认；所有工程转序，监理人员必须亲自检查后并由各有关方签字认可后交招标人存档；重要工序、关键工序必须进行旁站监理，夜间施工时监理工程师应旁站监理并住在现场。

严格执行建设部关于监理工作的程序与要求，对工程的安全、质量、进度、及文明施工予以全面监理，工程施工杜绝违反程序、规范、标准的事故发生。因监理未能把好关而出现得的安全质量事故，监理公司应承担相应责任，招标人将根据实际情况，按合同规定扣罚监理费。

③ 投标人对材料入场时进行入场检查流程，每批进场材料均应按招标人合同明确的品牌、规格、质量进行确认，若不符合要求的材料进场的或安装使用，投标人应承担相应责任。

④ 投标人对工程容易产生质量问题且将直接影响交付使用的施工环节必须实行100%检查，不得随意抽查。若出现上述质量事故招标人将按合同规定扣罚监理费。

⑤ 投标人每天记好工作日记，每月有“监理月报”，将工作进度情况、质量情况、材料情况、材料复试报告表、安全、设备、天气、整改等做详细地汇报；每周组织监理例会，落实本周工作计划、上周未完成工作及补救措施、资源到位情况，制定相应的奖罚措施以确保计划的落实，并形成会议纪要，经招标人审阅后发放各与会单位。

⑥ 中标人及其人员不得接受与本工程监理有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付；要为施工现场内自有人员生命财产办理保险，支付保险费用。要负责协调好与质检部门的关系，并积极接受质检部门的检查和监督；协调设计部门，从严把关工程设计变更。

⑦ 中标人根据工程特点、现场环境，编制监理规划及监理实施细则，制定工程造价管理、施工质量和安全管理监理方案及措施。自行办理监理备案签证及相关审核手续，协助招标人办理工程施工、竣工验收等相关资料及报批手续，工程监理的相关技术资料按有关规定移交招标人。

总监理工程师、监理工程师等项目部（组）人员配备要求

| 名称 | 相关要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 总监理 工程师 | 专业及学历 | 国家注册监理工程师 具体要求：注册证的注册专业为建筑工程专业，大专及以上学历。 |
|  | 技术职称 | 中级及以上职称 |
|  | 总监工作年限 | 从事总监工作5年及以上（以注册证的颁发时间为准）。 |
| 土建监理 工程师 | 人数： 1 具体要求：具有国家注册监理师证书；大专及以上学历；具有房屋建筑工程相关专业中级及以上职称和上岗证书。 |  |
| 给排水、采暖、消防监理工程师 | 人数：1 具体要求：大专及以上学历，具有水暖工程相关专业中级及以上职称和上岗证书。 |  |
| 电气监理 工程师 | 人数：1 具体要求： 大专及以上学历，具有电气工程相关专业中级及以上职称和上岗证书。 |  |
| 造价 工程师 | 人数： 1 人； 具体要求：中级及以上职称，注册造价工程师或一级预算员。 |  |
| 专职安全管理 | 人数：1 具体要求：大专及以上学历，具有安全生产考核上岗证。 |  |
| 档案管理 | 人数： 1 人； 具体要求：持证上岗。 |  |
| 其他 要求 | 总监理工程师须为国家注册监理工程师。 |  |
| 其他要求： - 监理人员必须统一着装，持证、戴牌上岗； - 项目监理人员应为投标单位自有人员，应有类似工程业绩，并能真正全程参与工程管理。 - 总监理工程师只负责一个建设工程，投标人提供虚假业绩的，一旦被发现将无条件废标，并追究责任。 - 中标后未经招标人允许不得擅自更换监理组人员。 |  |  |

监理大纲、监理细则编制重点及办公检测设备要求

| 项目内容 | 主要内容及描述 |
| --- | --- |
| 监理大纲监理细则 重点 | 1、工程建设目标控制：严格执行监理工作的程序与要求，对工程的安全、质量、进度、及文明施工予以全面监理，对本工程施工合同、监理合同中的各项目标，投标人应在监理大纲、监理细则中分阶段体现出目标控制的详细措施，并配备相应的人力资源。 |
|  | 2、工程施工质量管理： 对工程施工质量要及时、全程监控，所有隐藏工程必须全部现场验查后签字确认；所有工程转序，必须亲自检查后并由各有关方签字认可后交招标人存档；重要工序、关键工序必须进行旁站监理，夜间施工时应旁站监理；对工程容易产生质量问题且将直接影响交付使用的施工环节必须按规范检测频率100%检查。以上内容应在细则中制定详细的实施方案。 |
| 主要办公设备检测设备要求 | 投标须提供在本项目施工监理过程中，所必须的检测设备、工具、仪器。电脑、数码相机、打印机、传真机及办公用车等至少各一台，通讯工具若干； |

注：1.“★”号标记为招标文件的实质性要求，如未响应其投标文件无效。

2.未标记“★”号为非实质性要求，如未响应其投标文件仍有效，但可能影响评分。

## 第四章  投标文件格式

一、投标函格式

致：（采购人、采购代理机构）

根据贵方（招标项目名称 ）（招标编号），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本  份。

完全理解招标文件的内容，决定投标本项目，据此我方承诺如下：

  - 我方承诺，我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

  - 按照招标文件相关报价标准的基础上，投标报价：大写     ；小写     。

  - 我方已仔细研究并完全理解了全部招标文件（包括修改文件、附件等相关资料）规定的内容，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向采购人及采购代理机构行使任何法律上的抗辩权。

  - 本投标有效期为自递交投标文件之日起  90  个日历日。

监理时间：                。

（文件要求：与施工工期同步。工程完工后，验收合格并交付全部竣工资料，项目竣工手续完成并交付使用，监理任务结束。中标单位不得以实际开工日期提前、拖后或实际竣工日期提前、拖后向招标人索取任何赔偿。）

5. 我方已按招标文件规定交纳了投标保证金，并完全理解、同意并接受当发生招标文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不退还投标保证金情形时，我方所交纳的投标保证金将不被退还。

6. 我方承诺投标文件及所有提供的一切数据或资料均真实、准确、合法、有效。由于我方提供的资料不实而导致中标结果无效，给其他投标人及采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

7. 我方投标文件、你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

8. 我方将严格遵守政府采购法律、法规等法律规范性文件的规定，若存在违法违规等行为，将承担相应的法律责任。

投标人代表签字

投标人名称

投标人公章

日期

注：1、本格式文件内容不得擅自删改。2、投标人代表签字，必须是亲笔签名。3、投标人公章必须是经公安部门备案的印章。4、不得使用其他印章或电子制版签名。5、本文件应按规定签署，否则投标文件无效。

二、资格证明文件

1、营业执照

2、税务登记证（三证合一的不需提供）

3、组织机构代码证（三证合一的不需提供）

4、投标人须具有建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级及以上资质（必须在有效期内）；无在处罚期内不良行为记录。（必须在有效期内）

5、项目总监的建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格证书

6、法定代表人授权书（附表1），法定代表人身份证、被授权人身份证

7、无重大违法记录声明（附表2）

注：以上资料均为复印件加盖公章，否则投标文件无效。

附表1.

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月     日，    经营期限：

资质证书编号：                      营业执照编号：

姓名：          性别：    年龄：     职务：		 系                         的法定代表人。为工程监理，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                  （盖公章）

日    期：        年       月       日

法定代表人授权书

兹授权        (委托代理人姓名)                (身份证号）                                       为我方委托代理人，参加政府                         （项目名称、包号）

（项目编号)的投标活动，并以本公司名义处理一切与此次投标有关的事宜。在此次投标过程中，本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

投标人公章

注：1、法定代表人和被授权人签字，必须是亲笔签名。

2、法定代表人盖章和投标人公章，必须是经公安部门备案的印章。

3、不得使用其他印章或电子制版签名。

4、本文件应按规定签署，否则投标文件无效。

附表2.

无重大违法记录声明

（代理机构名称）：

我单位在参加政府采购项目（项目名称：                                                 项目编号：                    ）前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。依据《辽宁省行政处罚听证程序暂行规定》，辽宁省内的行政机关或组织对法人和其他组织作出的10000元以上罚款属于较大数额罚款，中央或其他省市的较大数额罚款数额按照有关规定执行。）

投标人名称：  （加盖公章）

法定代表人或其授权代表人： (签字或盖章)

年      月      日

### 三、投标报价说明

此处需详细说明投标报价计算过程。

注：1、投标单位应详细列出监理费率的计算公式及计算依据。

2、投标报价计算过程中（四舍五入）精确到分，投标报价计算结果（四舍五入）精确到元;监理费率计算过程中（四舍五入）精确到小数点后四位数值，监理费率计算结果（四舍五入）精确到小数点后两位数值。

★3、投标单位需分别报出2个工程的监理费。2个项目监理费率要求一致，否则视为无效投标文件。

小型和微型企业产品报价说明表格式

（非联合体投标时提供）

小型和微型企业产品报价说明表

| 序号 | 项目名称 | 计算公式 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

说明：1、本表仅为非联合体供应商填报；

2、本表用于对小型和微型企业报价给予一定比例扣除（其中：小型企业给予6％的扣除，微型企业给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。）；

3、填入本表的小型和微型企业须提供“中小企业声明函”；

4、未填报本表或未提供“中小企业声明函”的，评标时不对小型和微型企业报价给予一定比例扣除。

供应商名称：

供应商公章：

供应商法定代表人（负责人）或其授权委托人签字：

注：本文件应按规定签署，否则响应文件无效

四、投 标 承 诺 书

致：                ：

本投标人已详细阅读了                 （工程名称）工程监理招标文件，自愿参加上述工程监理投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、本投标人自愿按照招标文件及监理合同要求完成监理任务。

2、遵守中华人民共和国、辽宁省、大连市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3、服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

4、接受招标文件全部内容。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

5、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格、被没收投标保证金，并接受招投标行政管理部门依法进行的严厉处罚。

6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。

7、保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约保证并商签监理合同。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。

8、保证按照监理合同约定完成监理合同范围内的全部内容，否则，同意接受招标人对投标人违诺处罚并被没收履约保证。

9、保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻监理监理部（组）人员，配备齐全的检测设备。否则，同意接受违约处罚并被没收履约保证。

10、保证中标之后密切配合建设单位开展工作。

11、保证按招标文件及监理合同约定的原则处理监理费调整事宜。

12、保证不参与陪标、围标行为。否则，同意接受建设行政主管部门最严厉的处罚。

本投标人在规定的投标有效期限内及合同有效期内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。若有违背上述承诺问题，将自觉接受建设行政主管部门依照法律法规和有关规定进行的任何处罚。

投 标 人（法人章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

### 五、项目总监理工程师承诺

致：

我        （姓名）在此郑重承诺：我是                 （投标人）编制内项目总监。

在                （工程名称）监理招标投标中所提供的个人资格及业绩均属实，不存在其他公司借用我项目总监资格投标的现象。如我公司中标，我保证按期作为项目总监理工程师承担该项目建设的监理。

如在评标、定标、公示过程中发现本人承诺有虚假问题，或被举报核实有上述违反承诺行为，或在项目建设监理中有违规行为；我愿意无条件地接受市建设行政主管部门和建设工程监理协会的处罚。

承诺人签字：

身份证号码：

项目总监理工程师资格证书编码：

办公电话：

手    机：

年    月    日

六、商务技术条款偏离表

投标人名称：                                招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理时间要求：与施工工期同步。工程完工后，验收合格并交付全部竣工资料，项目竣工手续完成并交付使用，监理任务结束。 中标单位不得以实际开工日期提前、拖后或实际竣工日期提前、拖后向招标人索取任何赔偿。 |  |  |
| 2 | 新建C区消防水池及泵房工程中标监理服务费支付方式： 无预付款；泵房土建主体工程完工，支付本项目中标监理服务费的30%，项目整体工程竣工验收结束、相关施工及监理工程资料移交至甲方后支付至中标监理服务费的100%（无息）。 室外消防水电管线铺设工程中标监理服务费支付方式： 无预付款；A、B、C三区外线工程竣工验收结束、相关施工及监理工程资料移交至甲方后付清相应区域的监理服务费（无息）（三区对应的监理服务费按照三区各自施工合同额占三区总的施工合同额的比例乘以本项目中标监理服务费进行计算）。 注： 1、每次结算价款前，中标人必须向招标人提供发票，否则，招标人有权拒绝支付。 2、支付监理服务费前甲方需要完成支付程序。 3、“甲方完成支付程序”的含义：甲方支付乙方的合同项下的经费为财政资金性质，按国家有关规定，财政资金的支付必须履行向政府有关部门报批、审批程序。待相关报批、审批程序履行完毕，甲方可按本合同约定向乙方支付合同项下的合同价款。 |  |  |
| 3 | 投标单位需分别报出2个工程的监理费。2个项目监理费率要求一致，否则视为无效投标文件。 |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：

1、商务条款偏离表响应内容应包括招标文件中加“★”条款，但不仅限于“★”条款，服务单位可自行填写认为有必要的条款。

2、“★”条款必须逐项填写。

3、本文件应按规定签署，否则投标文件无效。

投标人代表签字：

七、企业概况

1、投标人企业概况

|  | 企业名称 | （公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总部地址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |
|  | 当地代表处 地 址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 企业资质等级 |  |  |  |  |  | 资质证书号 |  |  |  |  |  |
|  | 企业性质 |  |  |  |  |  | 营业执照 注册号 |  |  |  |  |  |
|  | 注册年份 |  |  |  |  |  | 年产值（万元） |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |
|  | 企业职工 总数 | 总数 人，其中有职称的管理人员 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高 工 |  | 工程师 |  | 助 工 |  |  | 注册监理工程师 |  |  |  |
|  | 主营范围 | 1、 2、 3、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理体系认证情况 | 1、 2、 3、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信誉等级 情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测设备 | 名 称 | 品牌及型号 |  | 数 量 |  |  | 使用年限 |  |  | 备 注 |  |
|  | 近三年企业承建项目获奖情况 | 工程名称 | 合同编号 |  | 合同金额 |  |  | 竣工质量获奖情况 |  |  |  | 竣工日期 |

注：1、投标人须认真填写此表，获奖项目较多时可附表；

2、营业执照、资质证书、管理体系认证书、企业业绩须提供有效证明材料复印件加盖公章附在此表后；投标人必须保证其真实性，如有虚假，一经查实将按废标处理。

2、项目监理机构人员配备情况

1、项目监理机构人员配备情况表

2、项目总监理工程师简历表

3、与工程监理内容和专业相关的专业监理工程师简历表（建筑工程监理工程师、造价工程师、安全员、档案员等）

4、项目监理机构所有人员在投标单位(2018年1月至今的任意一个月)缴纳社保证明（要求投标文件正本中附原件，副本中附相应的复印件加盖公章，不附或所附材料不全或不合格视为无效投标文件。）

3、项目监理机构人员配备情况表

工程名称

| 姓名 | 职称 学历 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已完成和在建工程情况 |  | 个人获得奖励 情 况 | 本人签字 确 认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 | 项目数 | 主要获奖项目 名 称 |  |  |
| 1.监理机构的主要人员须为本单位自有人员，此表后须附有上述人员的身份证、职称证、学历证（若要求）、岗位证书、与公司签订的劳动合同和参加社会保险证明等证明资料复印件，其中项目总监注册证原件须携带到开标现场备查，不保证查看原件，若查看时，未携带原件或原件内容与投标文件内容不符，则对应打分项为0分。投标书中承诺为本工程配备的主要人员、主要设备必须按时到位，不得延误，一旦中标后，上述人员未经建设单位许可不得更换。 2.上述人员提供的资料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并追究有关单位、人员责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、拟承担本项目总监理工程师简历表

工程名称：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 总监理工程师年限 |  |  |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |
| 近三年在建和已完工程项目监理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工 日 期 |  |  | 监理 质量 |  | 证明人 |  | 联系电话 |
| 总监理工程师 本人签字 |  | 我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目总监理工程师必须是本单位在职职工或经有关部门认定的合法招聘的项目总监理工程师，须具有注册监理工程师资格，无不良行为记录。

5、拟承担本项目监理工程师简历表

工程名称

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任监理工程师年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工 日期 |  | 监理 质量 |  |  |  | 证明人 | 联系电话 |
| 监理工程师 本人签字 |  | 我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

包括相关专业（土建、给排水、采暖、消防、电气）监理工程师、造价工程师、安全、档案等

6、近三年（2015年1月1日至今）类似工程监理业绩情况一览表

| 工程名称 | 建设单位 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 质量达到标准 | 总监姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需附监理合同

7、拟用于本工程监理的主要检测设备表

| 名 称 | 品牌、产地、规格、型号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

8、企业近三年所监理工程获奖情况

| 工程名称 | 建设单位 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 获奖情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9、企业认证

（如有需提供、复印件加盖公章附后）

以下认证如有需提供

1、有效期内的ISO9001质量管理体系认证的。

2、有效期内的ISO14001环境管理体系认证的。

3、有效期内的职业健康安全管理体系认证的。

八、监理服务方案（格式自拟）

至少须包括工程概况、项目监理班子组织结构、质量控制、进度控制、安全生产和文明施工措施、造价控制、档案及合同管理、组织协调及合理化建议等。

1、工程概况：对工程特点、实施难点、监理工作重点描述准确，有针对性；

2、项目监理班子组织结构：有明确的组织形式，项目监理班子人员结构、职责任务明确并符合《监理规范》的要求；

3、质量控制：

①质量有总目标，并响应招标文件要求，且进行了目标分解；

②对各分解目标及各环节（原材料、分部分项工程）提出了切实可行的控制点和措施，并有违约承诺；

③质量控制的基本程序（包括质量事故处理程序等）切实可行，有针对性，有可靠的预控措施；

4、进度控制：

①对总进度目标的分解合理，能体现预控水平和全面控制水平；

②预控方法及手段明确，有进度控制要点、保证措施，有违约承诺，并切实可行；

5、安全生产和文明施工措施：安全生产文明施工目标明确、可行；保证措施周密、合理、有针对性，有违约承诺；

6、造价控制：

①有工程计量、计价的控制方法可行；

②工程款支付、结算、索赔等预控措施合理；

7、档案及合同管理：

①有保证合同履行的可靠措施，制定了索赔与反索赔措施；

②工程档案管理措施切实可行，有专职人员进行管理；

8、组织协调及合理化建议：

①协调工作措施得当 、有针对性；

②合理化建议。

九、投标人需说明的其它问题

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的技术要求更合理的建议方案或其技术偏离可以满足招标人使用要求的理由，同时应说明对其他方面的影响。

第五章  评标细则

大连职业技术学院消防改造项目工程监理

资格性审查表

| 序 号 | 审查内容 | 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照、税务登记证、组织机构代码证符合要求情况 |  |  |  |  |
| 2 | 提供了建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级及以上资质（必须在有效期内）；无在处罚期内不良行为记录。 |  |  |  |  |
| 3 | 提供了项目总监须的建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格证书，无在处罚期内的不良行为记录。 |  |  |  |  |
| 4 | 投标保证金缴纳符合要求情况（根据代理机构提供的证明材料核实）。 |  |  |  |  |
| 5 | 信用记录符合要求情况 |  |  |  |  |
| 6 | 三年内无行贿犯罪记录 |  |  |  |  |
| 7 | 重大违法记录查询情况 |  |  |  |  |
| 8 | 供应商无重大违法记录声明情况 |  |  |  |  |
|  | 审查结论 |  |  |  |  |
|  | 备注：（有不符合项的，需在此处详细写明理由） 审查人签字： 审查人单位： |  |  |  |  |

注：1、货物和服务招标项目的资格审查由采购人或代理机构进行，至少两人。

2、审查情况或结论合格打√，不合格打×，不合格原因请在备注栏内注明。

3、《资格性审查表》是资格性评审的依据，不得对《资格性审查表》以外的内容进行资格审查。

4、代理机构应提供的供应商投标保证金缴纳证明按如下几种情况提供证明材料：

（1）以支票或汇票形式递交的，可出具所在银行盖章的银行到账证明（复印件加盖代理机构公章），或出具通过所在银行电子银行系统打印的到账证明（加盖代理机构公章）。

（2）以银行电汇形式递交的，可出具所在银行盖章的客户回单（复印件加盖代理机构公章），或出具所在银行网站打印出的电子转账凭证（加盖代理机构公章）。

（3）以保函形式递交的，可出具保函（银行保函或企信担保函，加盖代理机构公章）。

大连职业技术学院消防改造项目工程监理

符合性审查表

| 序号 | 审查内容 | 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期满足招标文件要求。 |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件完整性符合招标文件实质性要求 |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件签署情况符合招标文件实质性要求 |  |  |  |  |
| 4 | 按照招标文件规定报价，没有漏项。 |  |  |  |  |
| 5 | 对“★”条款做出实质性响应，未发生重大偏离。 |  |  |  |  |
| 6 | 未发现投标人涂改证明材料或者提供虚假材料。 |  |  |  |  |
| 7 | 未发现其他不符合法律法规规定的实质性要求。 |  |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |  |
| 备注：（有不符合项的，需在此处详细写明理由） 评委签字： |  |  |  |  |  |

注：1、合格项打√，不合格项打×，不合格原因请在备注栏内注明。

2、《符合性审查表》是符合性评审的依据，《符合性审查表》未列明的，不得作为符合性评审中认定投标（报价）文件无效的依据（属于法律法规规定的投标文件无效的情形除外）。

大连职业技术学院消防改造项目工程监理

评分标准

| 分项 | 评分因素 |  | 满分分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 投标报价 |  | 10 | 投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10 注解： 1、评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价； 2、本次报价得分按投标总价计算。 |
| 技术 | 监理大纲 | 整体监理方案 | 10 | 评委将根据投标人提供整体监理方案、组织形式的完整性，对本项目的理解程度，组织的合理性、监理符合规范程度、综合措施的先进性、科学进行评价： 优秀标准：10—9分 良好标准：8.9-6分 一般标准：5.9-2分 |
|  |  | 预控方法、进度安排 及保证措施 | 10 | 评委将根据投标人对监理项目的预控方法及手段的明确性，进度目标控制的准确性、科学性及保证措施；针对应急工程建设项目特殊性所采取的有效措施进行综合评价。 优秀标准：10—9分 良好标准：8.9-6分 一般标准：5.9-2分 |
|  |  | 质量控制 | 10 | 评委将根据投标人所提供质量总目标的可行性，目标分解的准确性，对各分解目标及各环节（原材料、分部分项工程）的科学性、合理性及相关保障措施进行综合评价。 优秀标准：10—9分 良好标准：8.9-6分 一般标准：5.9-2分 |
|  |  | 造价控制 | 10 | 评委将根据投标人所提供的造价控制是否有工程计量、计价的控制方法，工程款支付、结算、索赔是否有预控及合理措施进行综合评价。 优秀标准：10—9分 良好标准：8.9-6分 一般标准：5.9-2分 |
|  |  | 安全文明措施方案 | 10 | 评委将根据投标人的提供的方案，对安全生产文明施工目标、保证措施、有违约承诺等方面进行综合评价。 优秀标准：10—9分 良好标准：8.9-6分 一般标准：5.9-2分 |
|  | 监理人员 水平 |  | 10 | 总监理工程师情况（须具有注册监理工程师资格，无不良行为记录） 学历：本科及以上学历2分； 职称：高级职称得2分。 总监年限：从事总监工作5年以上(以注册证的颁发时间为准)得2分。 每提供一个总监理工程的类似工程监理业绩加1分，满分4分 |
|  |  |  | 5 | 常驻监理人员专业齐全，工种配套，职责分工明确，持证上岗，人员数量满足需求得5分（每缺1人或不符要求的扣1分）； |
|  |  |  | 5 | 拟投入本项目的国家注册监理工程师（总监理工程师除外），每人次得1分（最高5分）； |
|  | 办公设备检测设备 |  | 2 | 评标委员会依据投标人所提供的办公设备检测设备进行综合评定: 优秀标准：2分， 良好标准：1分， 一般标准:0.5分。 |
| 商务 | 业绩 |  | 5 | 投标人提供自2015年1月1日至今完成的类似项目工程监理项目业绩（以签订的合同为准），评标委员会根据投标人提供的业绩合同的数量进行打分。每提供一项合格业绩证明得1分,满分5分。 |
|  | 企业管理认证 |  | 1 | 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证的，得1分，未提供不得分。 |
|  |  |  | 1 | 投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证的，得1分，未提供不得分。 |
|  |  |  | 1 | 投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证的，得1分，未提供不得分。 |
|  | 服务保障方案及承诺 |  | 10 | 评标委员会依据投标人所提供的服务保障方案及承诺对科学、合理、及时、便捷、服务系统、针对性，综合实力等方面进行综合评定: 优秀标准：10—9分， 良好标准：8.9-6分， 一般标准: 5.9-2分。 |

评委签字：

注：1、保留小数点后两位（按四舍五入原则）

2、获得最高评估分的投标人将被推荐为合格的中标候选人。

3、如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的中标候选人：

（1）投标价格低的；

（2）技术评估得分高的；

（3）服务保障方案及承诺得分高的。

4、投标人在投标时须提供与以上评分因素相关的材料。如果发现有弄虚作假的，将取消其投标资格。

5、保密要求

从开标时起到中标公告发布时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给投标人或与上述评审工作无关的人员。

附件1、

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

本文件应按规定签署，否则响应文件无效

附件2、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库 [2017] 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （采购人名称）   的        项目（项目编号             ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位 注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、中标、成交供应商为残疾人福利性单位且评审中享受了残疾人福利性单位相关政府采购支持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将在中标、中选公示中公告，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一只三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

残疾人福利性单位报价说明表格式（如有）

残疾人福利性单位产品报价说明表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 单位名称 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 残疾人福利性单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表仅为非联合体投标人填报；

2、本表用于对残疾人福利性单位报价给予一定比例扣除（详见投标人须知第二十一条“扶持残疾人福利性单位发展”）；

3、填入本表的残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”；

4、未填报本表或未提供“残疾人福利性单位声明函”的，评标时不对残疾人福利性单位报价给予一定比例扣除。

投标人名称：

投标人公章：

投标人代表签字：

附件3、

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

未提供“由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件”的，评标时不对监狱企业产品报价给予一定比例扣除。

监狱企业报价说明表格式（如有）

监狱企业产品报价说明表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 单位名称 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 监狱企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表仅为非联合体投标人填报；

2、本表用于对监狱企业报价给予一定比例扣除（详见投标人须知第二十条“支持监狱企业发展”）；

3、填入本表的监狱企业须提供“由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件”；

4、未填报本表或未提供“由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件”的，评标时不对监狱企业报价给予一定比例扣除。

投标人名称：

投标人公章：

投标人代表签字：

附件4、

保证金保函及履约保证金保函格式（如有）

（1）投标保证金保函（银行）

开具日期：

致：(采购人)

本保函为（供应商名称）（以下简称“供应商”）(项目名称、包号)（项目编号）提供的投标保函。

（出具保函银行名称）无条件地、不可撤消地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即不争辩、无挑剔、无追索地向贵方支付金额为人民币（金额数）保证金：

- 在提交响应文件截止时间后到投标有效期届满前，供应商撤回投标；或

- 在收到中标通知后30天内，供应商无正当理由未能与采购人签订合同；或

3.采购文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不予退还投标保证金的其他情形；

本保函自开标之日起90个日历日内有效。

出具保函银行名称

出具保函银行公章

签字人姓名和职务

签字人签名

出具保函银行地址

出具保函银行电话

出具保函银行传真

注：1、本函的内容不得删减，各银行自制的保函至少包含本保函的内容。

2、本保函需由一家在中华人民共和国境内注册和营业的银行出具。

（2）政府采购投标担保函（担保公司）

编号：

（采购人）               ：

鉴于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“供应商”）拟参加＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（项目名称、包号）（项目编号）＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“本项目”）投标，根据本项目采购文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

- 在提交响应文件截止时间后到投标有效期届满前，供应商撤回投标；或

- 在收到中标通知后30天内，供应商无正当理由未能与采购人签订合同；或

3.采购文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不予退还投标保证金的其他情形；

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币＿＿＿元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保函自开标之日起90个日历日内有效。

三、承担保证责任的程序

(一)你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

（二） 一旦收到贵方提出的第一条第一款事实的书面通知，我方将立即不争辩、无挑剔、无追索地向贵方支付金额为人民币（金额数）保证金：

四、保证责任的终止

(一)保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

（二）我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

（三）符合法律法规规定责任终止情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

（一）依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

（二）你方对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为你方所在地人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人（公章）：大连市企业信用担保有限公司

年 月 日

履约保证金保函（如有）

（1）履约保证金保函（银行）（中标后开具）

开具日期：

致：（甲方名称）

（合同名称）

本保函作为贵方与（乙方名称）（以下简称乙方）于年月日就

项目（以下简称项目）项下提供（服务名称）（以下简称服务）签订的（合同号）号合同的履约保函。

（出具保函银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤消地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以人民币支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的（供应商须知前附表规定的比例），并以此约定如下：

1．只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换和/或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2．本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将有的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3．本保函的条款构成本行无条件的、不可撤消的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4．本保函在本合同规定的全部货物通过到货验收前完全有效，货物通过到货验收并办理到货验收手续之日失效。基于本保函的任何索款要求通知，必须由贵方的授权签字人签署并加盖公章，在上述日期前以书面形式送达我行。在我行验证贵方签名和印章后，该书面通知即可生效。

本保函于到期日自动失效，并请将其正本退还买方归还我行注销。但是不论本保函正本是否归还我行，我行在本保函项下的义务和责任将于到期日之后自动解除。

谨启

出具保函银行名称

出具保函银行公章

签字人姓名和职务

签字人签名

出具保函银行地址

出具保函银行电话

出具保函银行传真

（2）政府采购履约担保函（担保公司）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与＿＿＿＿＿＿＿（以下简称供应商）于＿＿年＿＿月＿＿日签定编号为的＿＿＿＿《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在＿＿年＿＿月＿＿日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的＿＿%数额为（大写）＿＿＿＿＿＿元，币种为＿＿＿。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后＿＿＿日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在＿＿＿工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为＿＿＿＿＿＿法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月   日

附件5、

预付款银行保函格式

预付款银行保函

出具日期：

致：（买方名称）

（合同名称）

根据合同条款第34条中的规定，（卖方名称、地址）（以下简称“卖方”），向买方提交总额为（人民币、以文字和数字表示的保函金额）的银行保函，以保证卖方将正确和忠实地履行所述的合同条款。

我行，（银行名称），根据卖方的要求，无条件地和不可撤销地同意作为第一责任人而不仅仅作为保证人，保证在收到买方的第一次书面要求，说明买方因卖方违约或终止合同等情况发生而不能获得合同货物或已付预付款，就在七（7）个工作日内支付给买方不超过（币种、以文字和数字表示的保函金额）的金额，我行无权反对和不需要先向卖方索赔。

我行进而同意，双方同意的对将要履行的合同条款或合同文件的更改、增补或修改均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示上述更改、增补或修改无需通知我行。但是贵方与卖方协商变更合同且修改内容涉及本保函，卖方应同时书面向我行申请对本保函进行相应修改。

本保函在本合同规定的全部货物通过到货验收前完全有效，货物到货验收并办理验收手续之日失效。基于本保函的任何索款要求通知，必须由贵方的授权签字人签署并加盖公章，在上述日期前以书面形式送达我行。在我行验证贵方签名和印章后，该书面通知即可生效。

本保函于到期日自动失效，并请将其正本退还买方归还我行注销。但是不论本保函正本是否归还我行，我行在本保函项下的义务和责任将于到期日之后自动解除。

谨启

出具保函银行名称

出具保函银行公章

签字人姓名和职务

签 字 人 签 名

出具保函银行地址

出具保函银行电话

出具保函银行传真

附件6、                          开标一览表

招标项目：

项目编号：                                        年   月   日

| 投标总报价 | 监理时间要求 |
| --- | --- |
| 总报价（小写）： | 与施工工期同步。工程完工后，验收合格并交付全部竣工资料，项目竣工手续完成并交付使用，监理任务结束。 中标单位不得以实际开工日期提前、拖后或实际竣工日期提前、拖后向招标人索取任何赔偿。 |
| 总报价（大写）： |  |

投标人名称：

投标人法定代表人或其授权代表签字：

投标人公章：

注：1.为方便开标唱标，开标一览表除纳入投标文件外，投标人还须将开标一览表单独密封一份，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后在递交投标文件时单独递交。

2.如开标一览表内容与投标文件内容不符，以开标一览表内容为准。

3.本文件应按规定签署，否则投标文件无效。